Umowa nr

zawarta w dniu …………..2023 r. w  Ustrzykach Dolnych pomiędzy:

POWIATEM BIESZCZADZKIM

ul. Bełska 22

38-700 Ustrzyki Dolne

REGON 	37 04 39 953

NIP 		689 11 89 975

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego,

w imieniu którego działają :

Marek Andruch – Starosta Bieszczadzki

Artur Woźny– Wicestarosta Bieszczadzki

przy  kontrasygnacie  Skarbnika  Powiatu, Małgorzaty Kormosz,

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a

…...

reprezentowanym przez …

zwany w dalszej części „Wykonawcą”.

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym zgodnie z art.  275 Ustawy z dnia  11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla mostu w miejscowości Łodyna

zgodnie:

- ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ),

- z Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ),

- z ofertą Wykonawcy,

będącymi integralnymi załącznikami do niniejszej umowy.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w dwóch Etapach (szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w OPZ) oraz ETAP III – nadzór autorski.

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w łącznej kwocie:

NETTO

BRUTTO

VAT

w tym:

ETAP I:

NETTO

BRUTTO

VAT

ETAP II:

NETTO

BRUTTO

VAT

ETAP III:

NETTO

BRUTTO

VAT

ETAP IV:

NETTO

BRUTTO

VAT

- zgodnie ze złożoną ofertą.

- Wynagrodzenie ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego i obowiązuje w całym okresie trwania umowy oraz nie będzie podlegało zmianom, z wyjątkiem sytuacji, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 3, ust. 6 niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że wycenił wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy. W związku z tym wyklucza się jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy związane z nieprawidłowym skalkulowaniem ceny lub pominięciem pewnych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie w terminie do 30 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury po odbiorze dokumentacji na podstawie podpisanego protokołu odbioru, przelewem na wskazany numer rachunku bankowego ……………………………………………, używany w  prowadzonej działalności, odpowiedni do rozliczania podatku VAT. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga aneksu.

- Zamawiający może rozliczać zadanie fakturami częściowymi tj. po zakończeniu poszczególnych etapów.

- Rozliczenie końcowe wykonania dokumentacji projektowej może nastąpić dopiero po uzyskaniu przez Wykonawcę zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

- Płatność ostatniej faktury dla Wykonawcy nastąpi po dostarczeniu oświadczeń o przekazaniu praw autorskich podpisanych przez wszystkich autorów dokumentacji oraz oświadczeń Podwykonawców o uregulowaniu wymagalnych zobowiązań finansowych między Podwykonawcą i Wykonawcą w zakresie rozliczenia usługi objętej niniejszą umową, na dzień złożenia oświadczenia. W przypadku braku możliwości przedstawienia oświadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu wymagalnych zobowiązań finansowych pomiędzy Podwykonawcą i Wykonawcą, w szczególności w przypadku gdy Podwykonawca odmawia złożenia takiego oświadczenia, Wykonawca przedstawi dowód zapłaty wymagalnych zobowiązań finansowych w stosunku do Podwykonawcy.

- Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

8) Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przelane na rachunek bankowy wskazany na fakturze.

9) Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym

NIP –

10) Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym

NIP – 689 11 89 975.

11) Faktura płatna będzie przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze (faktura

ta będzie wskazywać nazwę właściciela rachunku, nazwę banku i numer rachunku) w

terminie do 30 dni od daty złożenia faktury wraz z odpowiednimi protokołami, w siedzibie

Zamawiającego.

12) Wykonawca/Zleceniobiorca/Usługobiorca, oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności tzw. split payment, zgodnie z art. 108a -108d ustawy z dnia 11 marca 2004r., o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.).

13) Wykonawca/Zleceniobiorca/Usługobiorca, oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, należy do niego i jest rachunkiem dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

14) Zamawiający/Zleceniodawca/Usługodawca oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment, zgodnie z art. 108a -108d ustawy z dnia 11 marca 2004r., o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.), co będzie polegało na tym, że:

- Zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury, będzie dokonywana na rachunek VAT;

- Zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury, będzie dokonywana na rachunek bankowy, albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT.

15) Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach wystawianych do przedmiotowej umowy, należy do wykonawcy i jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2021 poz. 2439 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT. 11.Wykonawca, który w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT, a podczas obowiązywania umowy stanie się takim podatnikiem, zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie oraz o wskazanie rachunku rozliczeniowego, na który ma wpływać wynagrodzenie, dla którego prowadzony jest rachunek VAT."

16) Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

17) Za nieterminową zapłatę faktury mogą zostać naliczone odsetki ustawowe.

18) Faktura winna być wystawiona na:

Nabywca:

Powiat Bieszczadzki,

ul. Bełska 22,

38-700 Ustrzyki Dolne

NIP 689 11 89 975,

Odbiorca:

Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych

Ul. Bełska 22

38-700 Ustrzyki Dolne

PODWYKONAWCY

§ 2

- Wykonawca swoimi siłami i staraniem wykona przedmiot zamówienia z wyłączeniem prac wymienionych w ust. 2.

- Podwykonawca(cy)*, zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą, wykona (ją)* następujące prace: .............................................................................................................................................................

- Zlecenie części prac Podwykonawcy(com)* nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego do wykonania prac powierzonych Podwykonawcy(com)*.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy(ców)*, jak za działania lub zaniechania własne.

TERMIN I HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA

§ 3

- Ustala się końcowy termin realizacji umowy na wykonanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji zgodnej z wymaganiami zawartymi z OPZ wraz z uzyskaniem:

- ETAP I: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia- 240 dni od dnia zawarcia umowy,

- ETAP II: zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - 580 dni od dnia zawarcia umowy,

- ETAP III: nadzory autorskie – maksymalnie 1460 dni licząc od dnia następnego po zakończeniu ETAPU II  przy założeniu § 1 ust. 2.

- Wymagane jest wykonanie/zakończenie prac wyszczególnionych w zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramie rzeczowym w określonych w nim terminach.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY

§ 4

- Wykonawca ustanawia:

- Projektanta branży mostowej w osobie: ..................................... tel. ........................... e-mail ..................... nr uprawnień …..

- Projektanta branży drogowej w osobie: ..................................... tel. ........................... e-mail ..................... nr uprawnień ….

- Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych Zamawiającego, Zamawiający wyznacza: ………………….. tel. …................., e-mail….....................

- Wykonawca oświadcza, że upoważnia Projektanta  branży ………… do podpisania harmonogramu prac projektowych.

- Zmiana osób wymienionych w ust. 1 w trakcie realizacji umowy może nastąpić wyłącznie po zatwierdzeniu ich przez Zamawiającego. Osoby ta muszą spełniać wymagania określone w SWZ, w tym posiadać co najmniej takie same lub większe doświadczenie zawodowe i co najmniej takie same lub wyższe kwalifikacje zawodowe niż osoby wskazane przez Wykonawcę w treści oferty w ramach oświadczenia Wykonawcy składanego na poczet uzyskania punktów na podstawie pozaceowych w kryteriów oceny ofert.

- Skierowanie bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji zadania innych osób niż wskazanych w ofercie (dla przewidzianej dla nich funkcji) stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby wskazanej w ust. 2.

OBOWIĄZKI STRON

§ 5

- Wykonawca wykona prace, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ (OPZ) oraz ze złożoną ofertą, będącymi integralną częścią umowy, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki zawodowej i należytą starannością

- Dokumentacja projektowa winna zawierać opinie, uzgodnienia, decyzje, pozwolenia i sprawdzenia wymagane przez przepisy prawa oraz winna być zgodna z aktualnymi przepisami obowiązującymi na dzień wydania dokumentacji.

- Dokumentację, w tym wszelkie dokumenty, plany, protokoły, notatki, korespondencję należy wykonać w języku polskim. Dotyczy to również ustnych ustaleń, negocjacji, konsultacji, spotkań, rad technicznych itp.

- Dokumentacja winna uzyskać pozytywną opinię Zamawiającego.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowiązek konsultowania na bieżąco rozwiązań z Zamawiającym, potwierdzeniem których będzie notatka sporządzona przez Wykonawcę opatrzona datą i podpisami stron.

- Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego w zakresie proponowanych rozwiązań w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

- Strony ustalają, że pierwsze spotkanie odbędzie się z inicjatywy Wykonawcy w ciągu 2 tygodni od daty podpisania umowy, na którym Wykonawca przedstawi szczegółowy harmonogram rzeczowo – finansowy

- Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia (przedmiot odbioru) zostanie zaopatrzona w następujące załączniki:

- wykaz opracowań;

- pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

- pisemne oświadczenie Wykonawcy, że wydana zostaje w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;

- pisemne oświadczenie Projektantów o sporządzeniu dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

- Strony ustalają, że Wykonawca na każdym etapie wykonania poszczególnych elementów dokumentacji projektowej, będzie występował z wnioskiem do Zamawiającego o uzgodnienie.

- Do wniosku, o którym mowa w ust. 9 Wykonawca dołączy w formie papierowej i elektronicznej dokumentację wraz z kompletem aktualnych uzgodnień, opinii, zatwierdzeń, pozwoleń w ilości uzgodnionej z Zamawiającym.

- Zamawiający w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru dokumentacji oraz dostarczenia tej dokumentacji dokona odbioru tej części.

- Zamawiający oświadczy, czy przyjmuje dokumentację lub zgłasza uwagi do dokumentacji. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zaleceń i usunięcia ewentualnych wad dokumentacji, nie później niż w terminie do 10 dni od daty otrzymania informacji.

- Odbiór prac objętych umową w ilości określonej w Opisie Przedmiotu Zamówienia następować będzie przez podpisanie protokołu odbioru po uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiającego i spełnieniu zapisów ust. 2 niniejszego paragrafu.

- Miejscem przekazania prac jest siedziba Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do przesyłania Zamawiającemu comiesięcznych raportów z postępu prac projektowych. Raporty mogą być wysyłane pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@bieszczadzki.pl oraz kmendzios@bieszczadzki.pl. Raport należy przesłać do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego.

- Wykonawca zobowiązany jest w trakcie trwania postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w oparciu o przekazaną dokumentację projektową, do udzielania w ramach wynagrodzenia umownego odpowiedzi na zapytania Zamawiającego lub skierowane do Zamawiającego zapytania potencjalnych oferentów ubiegających się o udzielenie zamówienia, w terminie do 5 dni od dnia przekazania treści zapytania lub w innym niezbędnym terminie określonym przez Zamawiającego.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 6

- Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości umownej wynagrodzenia brutto określonego w § 1 ust. 3 (ceny całkowitej podanej w ofercie) Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie ……………………… zł w formie: ..................................................

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi z ważnością 30 dni ponad końcowy termin realizacji umowy określony w § 3 ust. 1 niniejszej umowy (zakończenie ETAPU I oraz II), w tym 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z ważnością na okres rękojmi za wady – gwarancji. W przypadku wystąpienia konieczności przedłużenia końcowego terminu realizacji niniejszej umowy określonego w § 3 ust. 1 powyżej 15 dni, Wykonawca dodatkowo zabezpieczy należyte wykonanie umowy z ważnością 30 dni ponad nowo ustalony termin.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone Wykonawcy:

- 70 % w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia (zakończenie ETAPU II) i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- 30 % w terminie do 15. dni po upływie okresu rękojmi za wady – gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na wykonanie prac będących przedmiotem umowy.

- Wykonawca odpowiedzialny jest względem Zamawiającego za wady zmniejszające wartość lub użyteczność dokumentacji, ze względu na cel wynikający z jej przeznaczenia. Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego za wady dokumentacji i rozwiązania projektowe niezgodne z obowiązującymi aktami prawnymi, w tym z przepisami prawa budowlanego i obowiązującymi normami i normatywami technicznymi.

- Okres gwarancji wynosi 5 lat od daty przekazania przedmiotowej dokumentacji (zakończenia ETAPU II) spełniającej warunki określone niniejszą umową.

- W przypadku stwierdzenia wad i nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad (m.in.: dokonywania uzupełnień, poprawek błędów, naprawiania zaniechań, zaniedbań i nieścisłości) w dokumentacji w terminie nie dłuższym niż 10 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżenia. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się przedłużenie tego terminu na pisemny wniosek Wykonawcy wraz z uzasadnieniem.

PRAWA AUTORSKIE

§  7

- Dokumentacja projektowa, jak również jej części stanowiące przedmiot odbioru, jako wytwór myśli projektantów podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca łącznie z przekazaną na rzecz Zamawiającego dokumentacją przekazuje autorskie prawa majątkowe bez dodatkowego wynagrodzenia, a Zamawiający prawa te przyjmuje na następujących polach eksploatacji:

  - użytkowania dokumentacji i opracowań towarzyszących na własny użytek oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadania inwestycyjnego i późniejszą eksploatacją,

- utrwalenia dokumentacji i opracowań towarzyszących na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na dyskach komputerowych oraz wszelkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive itd.),

- zwielokrotniania dokumentacji i opracowań towarzyszących dowolną techniką w dowolnej ilości, na wszystkich rodzajach nośników, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską oraz techniką cyfrową,

- wprowadzania dokumentacji i opracowań towarzyszących do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

- wyświetlania i publicznego odtwarzania dokumentacji i opracowań towarzyszących,

- zmiany dokumentacji i opracowań towarzyszących i ich elementów,

- wymiany nośników, na których utrwalono dokumentację i opracowania towarzyszące,

- publicznego udostępniania dokumentacji i opracowań towarzyszących w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do Projektu i Dokumentacji projektowej, polegających na dokonywaniu zmian w Projekcie /Dokumentacji projektowej oraz rozporządzaniu tymi zmianami.

- Wykonawca oświadcza, że wprowadzenie przez Zamawiającego zmian w Projekcie lub Dokumentacji projektowej lub powierzenie dokonania takich zmian innym osobom a także wykonywanie praw zależnych, nie będzie naruszało jego autorskich praw osobistych do Projektu czy Dokumentacji projektowej.

- Wykonawca oświadcza, że jego prawa do dokumentacji nie są w niczym i przez nikogo ograniczone.

- Uprawnienia, o których mowa w ust. poprzedzających, na polach eksploatacji tam wskazanych, Wykonawca przenosi na Zamawiającego z chwilą przejęcia przez Zamawiającego dokumentacji, stanowiącej przedmiot umowy. W razie realizacji przedmiotu umowy częściami Wykonawca przenosi ww. uprawnienia do części dokumentacji odpowiednio z chwilą przejęcia tej części przez Zamawiającego.

- W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający nabywa prawa autorskie majątkowe i zależne do całości dotychczasowego zakresu wykonania projektu.

§ 7a

UBEZPIECZENIE

  - Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony z tytułu następstw błędów projektowych mogących powstać w toku realizacji niniejszej umowy (polisa OC) o wysokości sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł (jeden milion złotych 00/100).

  - Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań objętych umowa, ocenianego w granicach przewidzianych do umów starannego działania, z uwzględnieniem zawodowego charakteru wykonywanych czynności.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność w oparciu o przepisy prawa za ewentualne szkody wynikłe w związku z realizacją inwestycji na podstawie wykonanej przez niego dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy.

  - Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia oraz odnawiania umowy ubezpieczenia w okresie obowiązywania niniejszej Umowy przedkładając każdorazowo Zamawiającemu kopię polisy na wysokość sumy gwarancyjnej, określonej w ust. 1

§ 7b

RĘKOJMIA ZA WADY

            - Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy, do czasu wygaśnięcia odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi za wady robót wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy. Jednak w przypadku, gdy okres rękojmi uległby zmianie zgodnie ze zdaniem pierwszym na okres przekraczający 10 lat, wynosi on 10 lat.

            - W okresie rękojmi Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie na swój koszt wszelkich wad dokumentacji projektowej w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia powiadomienia o ile nie zostanie uzgodniony z zamawiającym inny termin.

            - Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w dokumentacji projektowej, ujawnionych w okresie, o którym mowa w ust. 1 w wyznaczonym terminie, to |Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

            - W okresie rękojmi Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty, jakie Zamawiający poniósł w związku z robotami budowlanymi wykonywanymi w oparciu o dokumentację projektową będącą przedmiotem umowy, jeżeli konieczność poniesienia kosztów powstała w związku lub z powodu wad w tej dokumentacji.

            - W okresie rękojmi Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu w związku z wykonywaniem robót budowlanych, prowadzonych w oparciu o dokumentację projektową będącą przedmiotem umowy, jeżeli roboty te wykonywane były zgodnie z tą dokumentacją, a szkoda powstała w związku lub z powodu wad w tej dokumentacji.

§ 7c

NADZÓR AUTORSKI

- Zakres nadzoru autorskiego obejmuje czynności określone w art. 20 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo Budowlane w szczególności:

- Stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,

- Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań w terminie dostosowanym do potrzeb budowy,

- Ustalanie z Zamawiającym, Inżynierem Kontraktu i Wykonawcą Robót możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań instalacyjnych,

- Obowiązkowe uczestniczenie w naradach roboczych, technicznych i komisjach organizowanych przez Zamawiającego

- Uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowych na wezwanie Zamawiającego,

- Opiniowanie i uzgodnienie dokumentacji technicznej opracowanej przez Wykonawcę robót budowlanych w terminie 14 dni od daty jej przekazania do zaopiniowania,

- Opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji zamiennej opracowanej na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy robót budowlanych w terminie 14 dni od daty jej przekazania do zaopiniowania, w szczególnych przypadkach termin ten może ulec zmianie za zgodą Zamawiającego.

- Na polecenie Zamawiającego do Wykonawcy będzie należało wykonywanie uzasadnionych rysunków zamiennych i dodatkowych opracowań oraz wszelkich opracowań niezbędnych dla prawidłowej realizacji Kontraktu. Udokumentowanie zmian rozwiązań projektowych, wprowadzonych do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych, potwierdzające zgodę Wykonawcy na ich wprowadzenie, stanowić będą podpisane przez Wykonawcę sprawującego nadzór autorski:

- Zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,

- Rysunki zamienne i szkice,

- Wpisy do dziennika budowy,

- Protokoły i notatki służbowe podpisane przez Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu
i Wykonawcę.

- Wykonawca będzie zobowiązany do współpracy z powołanym przez Zamawiającego Inżynierem Kontraktu, pełniącego funkcję nadzoru inwestorskiego dla powyższego zadania.

- Forma pełnienia nadzoru:

- Zamawiający przewiduje pełnienie Nadzoru Autorskiego przez Zespół Nadzoru 
w co najmniej w następujących specjalnościach:

- architektonicznej,

- inżynieryjnej mostowej,

- inżynieryjnej drogowej,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych,

w formie:

- nadzorów z pobytem na budowie, w tym: nadzorów doraźnych na wezwanie Zamawiającego, uczestnictwo w naradach roboczych, komisjach.

- nadzorów bez pobytu na budowie – zapytania pisemne, sprawdzanie i opiniowanie wszelkich projektów warsztatowych, montażowych, technologicznych niezbędnych do realizacji zamówienia przygotowanych przez wykonawcę robót budowlanych, wykonywanie rysunków zamiennych i uzupełniających.

- Wykonawca zapewni w ramach umowy, w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji robót, współpracę Zespołu ze specjalistami, posiadającymi uprawnienia projektowe wszystkich branż objętych Umową na Roboty Budowlane.

- Każdorazowy pobyt osoby pełniącej nadzór autorski będzie poprzedzony pisemnym wezwaniem Zamawiającego na 3 dni robocze przed żądanym terminem przybycia na budowę.

- Osoby pełniące nadzór autorski będą dostępne na żądanie Zamawiającego na czas niezbędny do wykonania obowiązków wynikających z umowy.

KARY UMOWNE

§ 8

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia umownego netto określonego w § 1 ust. 3 pkt 1) i 2) niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu dokumentacji projektowej w odniesieniu do terminów realizacji określonych w § 3 ust. 1 niniejszej umowy;

- w wysokości 0,02 % łącznego wynagrodzenia umownego netto określonego w § 1 ust. 3 pkt 1) i 2) niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu dokumentacji projektowej w odniesieniu do zakończenia poszczególnych prac wyszczególnionych w harmonogramie rzeczowym w terminach uzgodnionych przez Zamawiającego, z wyłączeniem terminów realizacji określonych w § 3 ust. 1 niniejszej umowy;

- w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia umownego netto określonego w § 1 ust. 3 pkt 1) i 2) niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad w przekazanej dokumentacji projektowej, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego do usunięcia wad;

- w wysokości 1000 zł za każdorazowe niezastosowanie się do obowiązku konsultowania w terminach określonych w harmonogramie rzeczowym, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy;

- w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia umownego netto określonego w § 1 ust. 3 niniejszej umowy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

- w wysokości 500 zł za każdorazowy brak lub przesłanie po terminie raportu comiesięcznego dotyczącego prac projektowych, o którym mowa w § 5 ust. 15.

- w wysokości 300 zł za każdy dzień zwłoki za niewykonanie obowiązku udzielania w terminie określonym w § 5 ust. 16 umowy odpowiedzi na pytania Wykonawców składane podczas przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji będącej przedmiotem projektu;

- w wysokości 300 zł za każdy dzień zwłoki za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych;

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 1 ust. 3 pkt 1) i 2) niniejszej umowy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego z wyjątkiem wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 456 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

- Kary umowne wymienione w ust. 1 są niezależne od siebie, a Zamawiający ma prawo dochodzić każdej z nich niezależnie od dochodzenia pozostałych.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

- Potrącenia, o których mowa w ust.  4, mogą być dokonywane po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, z faktury lub z kwoty zabezpieczenia, o którym mowa w § 6.

- W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia w sposób, o którym mowa w ust. 5 kary umownej lub innej należności Zamawiającego wynikające z umowy Wykonawca ma obowiązek zapłacić, w terminie 7 dni licząc od daty doręczenia noty księgowej, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w nocie.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie może przekroczyć 20% wartości brutto Umowy, o której mowa w § 1 ust 3 pkt 1) i 2)

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 9

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli :

- Wystąpią przesłanki formalno-prawne po stronie Wykonawcy, które uniemożliwiają wykonanie umowy,

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy,

- Wykonawca wykonuje prace wadliwe, nieterminowo, niezgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia lub wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową;

- Wykonawca do realizacji przedmiotu umowy skieruje osoby niezaakceptowane przez Zamawiającego.

- W przypadkach wymienionych w ust 1 pkt 2), 3) i 4) Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania umowy i wyznaczyć w tym celu dodatkowy termin, po upływie którego ma prawo odstąpić od umowy albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie umowy innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty upływu dodatkowego terminu, o którym mowa w ust. 2 lub w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1).

ZMIANY W UMOWIE

§ 10

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej, w postaci aneksu do umowy, podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności w zakresie określonym w SWZ.

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, a zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian:

- Terminu realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku:

  - zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia;

  - zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają;

  - gdy organy i instytucje uzgadniające nie wydały uzgodnień w ustawowym terminie;

  - w przypadku dokonywania korekt w zatwierdzonych przez Zamawiającego rozwiązaniach projektowych, a wynikających ze zmiany stanowiska Zamawiającego lub stanowiska instytucji uzgadniających (opiniujących);

  - wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy a zależnych od decyzji leżących po stronie współfinansującego realizację zadania;

  - innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujących niemożliwością realizacji przedmiotowego zadania w umówionym terminie.

- Zmian osobowych w przypadku:

- zmiany osób odpowiadających za realizacje umowy, o których mowa w § 4 umowy z zastrzeżeniem § 4 ust 4 umowy ;

- zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tożsamą wiedzę i doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania Zamówienia a także jest w sytuacji ekonomiczniej finansowej, jak dotychczasowy podwykonawca.

- powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy(ców) w trakcie realizacji zadania, jeżeli Wykonawca nie zakładał wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawcy(ców) na etapie złożenia oferty lub rozszerzania zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy. Zmiana ta nie może dotyczyć czynności, które zgodnie z SWZ muszą być wykonane przez Wykonawcę osobiście.

- Zmiany wysokości wynagrodzenia i pozostałych zmian:

- w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia);

- zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany:

- wysokości stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego

- dotyczy to części wynagrodzenia za prace, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572)

jeżeli zmiany, o których mowa w pkt 3 lit. b  będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, a Wykonawca udowodni, że zmiana ww. przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, w szczególności wykaże jaki wpływ na wynagrodzenie mają koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów;

- zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, przez którą rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie,  w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, jeżeli Wykonawca lub Zamawiający udowodni, że zmiana materiałów i kosztów faktycznie będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, w szczególności wykażą jaki wpływ na wynagrodzenie ma zmiana cen materiałów i kosztów związanych z realizacją zamówienia oraz wysokość zmian cen tych materiałów i tych kosztów, z tym że:

- poziom zmiany cen materiałów i kosztów, o których mowa w pkt 3 lit. c musi być adekwatny do wskaźnika zmiany ceny materiałów lub kosztów, w szczególności wskaźnika ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, oraz pierwsza zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty zawarcia niniejszej umowy i kolejne zmiany wynagrodzenia wykonawcy nie mogą następować w okresach krótszych niż 12 miesięcy

- celem żądania zmiany wynagrodzenia Wykonawca lub Zamawiający wraz z żądaniem zmiany przedstawiają wykaz rodzajów materiałów lub kosztów, w przypadku których zmiana ceny uprawnia strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia

- maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia wynosi …..

- zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, w tym zmiany procentowej wysokości płatności faktury częściowej w przypadku przedłużenia terminu realizacji zamówienia nie wynikającej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

- przypadki losowe (kataklizmy lub inne czynniki zewnętrzne, zgony i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji;

- obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy, spowodowane rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia i udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami;

- zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia;

- zmiana numeru rachunku bankowego;

- zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

- zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

- wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

- zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zapisów wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi wdrażanie programu, w ramach którego będzie realizowane zamówienie.

- Zmiana może być dokonana przed upływem terminu realizacji zadania objętego niniejszą umową określonego w § 3 ust. 1, na pisemny wniosek złożony w terminie 7 dni od daty wystąpienia lub powzięcia wiadomości o zaistniałych okolicznościach wymienionych w ust. 2. Wniosek winien zawierać szczegółowe uzasadnienie.

- Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. W szczególności Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawiania na żądanie Zamawiającego kalkulacji kosztów składających się na wynagrodzenie wraz z dowodami potwierdzającymi ponoszenie poszczególnych rodzajów kosztów przez Wykonawcę.

- W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.

- Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

KLAUZULE WALORYZACYJNE

§11

1. Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w czasie trwania umowy
– wynagrodzenie ulega zmianie stosownie do zmienionej stawki tego podatku,
obowiązującej w dacie wystawienia danej faktury. W takim przypadku wynagrodzenie
ulegnie zmianie nie więcej niż o kwotę podatku wynikającą ze zmiany obowiązującej
stawki tego podatku. Cena kontraktowa Wykonawcy może ulec odpowiedniemu
zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek
podatków ulega zmianie kwota należnego podatku,

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach
kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

2. W celu waloryzacji wynagrodzenia z przyczyn wskazanych odpowiednio w ust. 1 lit. b)
powyżej lub w ust. 1 lit. c) powyżej:

a) Strona zainteresowana jej wprowadzeniem zobowiązana jest wystąpić z wnioskiem do
drugiej strony, w terminie do 30 dni od daty wejścia w życie przepisów dokonujących
zmian wskazanych odpowiednio w ust. 1 lit. b) powyżej lub w ust. 1 lit. c) powyżej,
zawierającym uzasadnienie i dowody wskazujące, czy i jaki wpływ mają te zmiany na
koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, przy czym uchybienie ww.
terminowi skutkuje niedopuszczalnością dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia
Wykonawcy w związku z danym zdarzeniem, będącym podstawą dla ww. wniosku. W
konsekwencji niezłożenie przedmiotowego wniosku we wskazanym powyżej terminie
upoważnia Zamawiającego do uznania, że wprowadzone zmiany prawa nie mają
wpływu na koszty realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę.

b) Na Wykonawcy spoczywa ciężar udowodnienia Zamawiającemu, że wprowadzone
zmiany w obowiązujących przepisach prawa, o których mowa w ust. 1 lit. b) powyżej
lub w ust. 1 lit. c) powyżej, mają wpływ na realizację przedmiotu zamówienia przez
Wykonawcę i tym samym uzasadniają waloryzację należnego Wykonawcy
wynagrodzenia;

c) W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. b) powyżej lub w ust. 1 lit. c) powyżej,
i jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty realizacji przedmiotu umowy przez
Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza zmianę stawki roboczogodziny na pisemny
wniosek złożony w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów regulujących ww.
zmiany w przypadku skalkulowania ofertowej stawki roboczogodziny umowy na
podstawie stawki obowiązującego minimalnego wynagrodzenia. Wykonawca
przedstawi w tym celu szczegółową kalkulację wraz z dowodami potwierdzającymi, że
powyższe zmiany będą miały rzeczywisty wpływ na koszty realizacji przedmiotu
umowy przez Wykonawcę. Dokumentacja stanowiąca dowód pozbawiona zostanie
uprzednio przed przekazaniem wszelkich danych osobowych, tak aby identyfikacja

osoby fizycznej nie była możliwa. Waloryzacja będzie liczona od kwoty stanowiącej
różnicę pomiędzy stawką minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującą w dniu
zawarcia umowy a stawką minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującą na dzień
złożenia wniosku przez Wykonawcę. Powyższe dotyczy również waloryzacji stawki
roboczogodziny w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu i
zdrowotnemu.

d) Wykonawca musi wykazać rzeczywisty wpływ zmian, o których mowa w ust. 1 lit. b)
powyżej lub w ust. 1 lit. c) powyżej na zwiększenie kosztów realizacji przedmiotu
umowy, przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia (wskazanie osób poprzez
określenie ich funkcji, wskazanie ich wynagrodzenia oraz miesięcznego wymiaru
godzin, które dane osoby poświęcą na wykonywanie zadań związanych z realizacją
przedmiotu umowy – wyliczenia pozbawione zostaną uprzednio przed przekazaniem
wszelkich danych osobowych, tak aby identyfikacja osoby fizycznej nie była możliwa)
i zależności między zmianą zasad przyznawania a wzrostem kosztów realizacji
przedmiotu umowy.

e) Zamawiający jest uprawniony do weryfikacji zasadności zmiany wynagrodzenia
proponowanego przez Wykonawcę oraz poprawności obliczeń zmiany wynagrodzenia
dokonanych przez Wykonawcę, w tym do żądania od Wykonawcy dokumentów
potwierdzających prawidłowość dokonanych przez niego obliczeń. Dokumentacja, o
której mowa w zdaniu poprzedzającym pozbawiona zostanie przed przekazaniem
wszelkich danych osobowych, tak aby identyfikacja osoby fizycznej nie była możliwa.
O wyniku dokonanej weryfikacji Zamawiający poinformuje Wykonawcę.

f) Zamawiający w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku ocenia, czy Wykonawca
wykazał wpływ zmian, o których mowa w ust. 1 lit. b) powyżej lub w ust. 1 lit. c)
powyżej, na wzrost kosztów realizacji Przedmiotu Umowy.

g) Klauzula waloryzacyjna dotyczącą wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę, o
której mowa powyżej, ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy pracownikowi
przysługuje wynagrodzenie w kwocie płacy minimalnej. Jeżeli wynagrodzenie należne
pracownikowi jest wyższe od płacy minimalnej zarówno „nieaktualnej” jak i
„aktualnej”, wówczas zmiana przepisów w tym zakresie nie będzie miała rzeczywistego
wpływu na wynagrodzenie pracowników, a tym samym na koszty realizacji przedmiotu
umowy.

3. W celu waloryzacji wynagrodzenia z przyczyn wskazanych odpowiednio w ust. 1 lit. d)
powyżej Wykonawca może, po dokonaniu wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach
kapitałowych, za pierwszy miesiąc rozliczeniowy, zwrócić się do Zamawiającego z
pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia
w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu
Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników
realizujących przedmiot umowy, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym,
odpowiadającym zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z
realizacją przedmiotu umowy, przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych
pracowników

4. Strony dokonają zmiany wynagrodzenia zgodnie z art. 439 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm., dalej jako „ustawy Pzp”) na następujących zasadach:

a) wynagrodzenie będzie waloryzowane 1-krotnie o wartość wskaźnika cen towarów i
usług, publikowanego przez Prezesa GUS. Zwaloryzowana stawka wynagrodzenia
znajduje zastosowanie począwszy od miesiąca kalendarzowego następującego po
miesiącu, w którym opublikowano stosowny komunikat Prezesa GUS. Wykonawca
winien złożyć do Zamawiającego odpowiedni wniosek, przy czym wzrost
wynagrodzenia na podstawie wskaźnika cen towarów i usług może obejmować tylko
te koszty, które zostaną wykazane przez Wykonawcę jako mające wpływ na koszt
realizacji przedmiotu umowy,

b) nie jest dopuszczalne podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy o wskaźnik cen
towarów i usług w zakresie kosztów objętych zmianami, o których mowa w ust. 1,

c) Wykonawca nie jest uprawniony do zmiany wynagrodzenia, jeżeli wskaźnik cen
towarów i usług, o którym mowa w lit. a) i b) powyżej nie przekroczy 3%,

d) wartość zmiany wynagrodzenia na podstawie lit. a) i b) powyżej nie może przekroczyć
5% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w umowie z Wykonawcą.

e) przez zmianę kosztów Wykonawcy rozumie się zmianę, o której mowa w art. 439 ust.
4 ustawy Pzp,

f) Pierwsza waloryzacja następuje od dnia 1 stycznia roku następującego po roku,
w którym doszło do zawarcia Umowy,

g) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione na podstawie lit. a) i b)
powyżej, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego
podwykonawcy, z którym zawarł umowę w zakresie odpowiadającym zmianom cen kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są
następujące warunki:

− przedmiotem umowy są usługi,
− okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

Przekazanie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę osobie trzeciej, w całości lub części, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 13

- Wraz z odbiorem opracowań Zamawiający przejmuje autorskie prawa majątkowe oraz prawa autorskie zależne do dzieła, którym jest przedmiot Umowy, bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Wykonawca zapewni przeniesienie praw autorskich majątkowych oraz praw autorskich zależnych do dzieła podwykonawców.

- Po przejściu majątkowych i zależnych praw autorskich na Zamawiającego, Wykonawcy i Podwykonawcy przysługiwać będzie prawo nieodpłatnego korzystania z dzieła.

- Wynagrodzenie o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1) i 2) stanowi pełne i kompletne wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich do dokumentacji projektowej dla Zamawiającego.

- Wykonawca uwzględnił w ofercie koszt sprawowania nadzoru autorskiego wskazany w § 1 ust. 3 pkt 3) przez okres trwania robót budowlanych zakończonych odbiorem ostatecznym.

- Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski według potrzeb wynikających z realizacji robót oraz na każde wezwanie Zamawiającego dokonane telefonicznie lub pisemnie na 5 dni przed wymaganym spotkaniem.

- W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem w stosunku do Zamawiającego z tytułu praw autorskich, Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu wszelkich kosztów i strat poniesionych przez Zamawiającego w związku z wystąpieniem takich roszczeń.

Ochrona danych osobowych:

§ 14

- Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, Zamawiający będzie ich administratorem w rozumieniu art.4 pkt. 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt. 8 tego przepisu.

- Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się:

  - przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą,

  - do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia,

  - dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

  - do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

  - zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.

- Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

- Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.

- Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

- Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

- Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli 
w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

- Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).

- Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania 
w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika  z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 16

Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga Sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 17

Integralną część umowy stanowią załączniki :

- Oferta Wykonawcy - załącznik nr 1 do umowy,

- Specyfikacja Warunków Zamówienia - załącznik nr 2 do umowy,

- Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 3 do umowy,

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - załącznik nr 4 do umowy,

- Zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram rzeczowy – załącznik do umowy nr 5.

- Polisa OC Wykonawcy – załącznik nr 6 do umowy

§ 18

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA